COMPARTIMENTUL  SPATII VERZI

PROGRAM DE LUCRU     07.01. 2013-----------11.01.2013

Formatia Centru-Est:

1. Curatenie(strins manual hartii ,pet-uri resturi menajere etc.)

2. Sapat sant pentru plantat gard viu

3. Sapat gropi in vederea plantarii de arbori

4. Taieri de corectie la arbori

5. Golit cosuri de gunoi

6. Incarcat si transportat gunoi

Formatia Nord:

1. Curatenie (adunat hartii si resturi menajere) –sector

2. Golit cosuri gunoi –Parc Dendrologic, Parc Cameliei, Parc Rapsodiei, Parc C.F.R., Parc Andrei Muresanu, locuri  de joaca

3. Incarcat gunoi – sector

4. Sapat gropi si plantat arbori – Carino, Parc Andrei Muresanu

5. Plantat gard viu – Parc Andrei Muresanu, Parc Dendrologic

6. Taieri de corectie la arbori in inaltime – Rep. Vechi, Rep. Nou, DN1

Formatia Vest:

1. Curatenie parcuri, scuaruri, gradini publice, aliniamente

2.  Incarcat gunoi

3. Curatat manual zapada

4. Golit cosuri de gunoi

5. Plantat arbori si arbusti

6. Deschis gropi si santuri in vederea plantarii

MENTIUNE GENERALA:

- REALIZAREA LUCRARILOR PLANIFICATE DEPINDE  DE CONDITIILE ATMOSFERICE.

- POT INTERVENI MODIFICARI IN PROGRAM IN FUNCTIE DE ALTE ACTIUNI SAU DISPOZITII NEPREVAZUTE.