SC VALYCIPRIHOS PROD SRL

/' Baia Mare, Str. Cuprului Nr. 1 mail:claudiubreban@gmail .com Reg.  Comertului:J24/864/2019 CUI: RO 9453315

TEL 0740545002

Cont :R059 BACX 0000 0018 3287 1000 UNICREDIT Filiala Baia Mare

office@nocturne.ro www.nocturne.ro

Reabilitare iluminat nocturna Stadion "llie Oana"

D.A.L.I.

BENEFICIAR

Primaria Municipiului Ploiesti, Judetul Prahova

MAI 2022

Foaie de capat

..:_)

/ )

Denumire proiect	Reabilitare iluminat nocturna Stadion "llie Oana"

lndicativ proiect	08 / 2022

Etapa	D.A.L.I

Autoritatea contractanta	Primaria Municipiului Ploiesti, judetul Prahova

Proiectant	S.C.  VALYCIPRIHOS PROD S.R.L.

Baia Mare

Coordonator proiect	ing.dipl. Alexandru Boldan

Mai 2022

Foaie de responsabilitati

Director tehnic	ing.dipl. Claudiu Sreban

Coordonator proiect	ing.dipl. Alexandru Soldan

Echipa de proiect	ing.dipl. Claudiu Sreban ing.dipl. Alexandru Soldan

Foaie de conformitate

Documenta\ia tehnica  este intocmita in conformitate  cu standardele	i  prevederile legislativein vigoare referitoare la proiectele de infrastructura.

Lista cu principalele acte legislative care au stat la baza elaborarii documenta\iei se prezinta astfel:

HG nr.907/2016		privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

Legea 50/1991	privind  autorizarea  executarii  construc\iilor  §i  unele  masuri  pentru realizarea locuin\elor cu modificarile  i completarile ulterioare

Legea nr. 177/2015	pentru modificarea   i completarea Legii nr. 10/1995 privind calitateain construc\ii cu modificarile  icompletarile ulterioare

HG nr. 766/1997	pentru aprobarea unor regulamente privind calitateain construc\ii

Legea 319/2006	Legea securitajii §i sanatajii in munca cu modificarile	i completarile

ulterioare

HG nr.1425/2006	pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pevederilor Legii nr. 319/2006

OUG 195/2005	privind protec\ia mediului

Legea 265/2006	pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protec\ia mediului

Ordin MS nr. 119/2014	pentru aprobarea Normelor de igiena §i sanatate publica privind mediul de via\a al popula\iei

•

HG\925/1995

NP-17-2011

\

NP-061 - 02

pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor

Normativ  privind  proiectarea,  executia  si  exploatarea	instalatiilor electrice aferente cladirilor.

Normativ  pentru  proiectarea  si  executarea  sistemelor  de  iluminat artificial in cladiri

NP-062 - 02	Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal

GP 052-2000	Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pina la 1000V c.a. si 1500Vcc

c 56-2002 118/1-2001

P118/3-2015

Ordinul nr. 6025/2018

NTE 007/08/00 p 118 /1999

PE 116/94

SR CEI 60364-1997

SR HD 60364-4-41

SR HD 60364-5-54

SR CEI 60364-7

/ )

SR CEI 60446-1996

SR CEI 60536-1995

SR EN 60617-11-2001

SR EN 60529-95

Legea Nr. 10/1995 Legea nr. 30712006 Legea nr. 333/2003

Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. partea 3: instalatii de detectare, semnalizare si avertizare.

Pentru modificarea reglementarii tehnice

"normativ privind securitatea la incendiu a construc\iilor, partea a iii-a - instala\ii de detectare, semnalizare 9i avertizare", indicativ p 118/3-2015, aprobata prin ordinul ministrului dezvoltarii regionale 9i administra\iei publice nr. 364/2015

Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice Normativ de siguranta la foe a constructiilor

Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice

lnstalatii electrice ale cladirilor. domeniu de aplicare, obiect, principii fundamentale. definitii. determinarea caracteristicilor generale. instalatii electrice in constructii. mijloacele de protectie pentru asigurarea securitatii

lnstalatii electrice de joasa tensiune. partea 4-41: masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. protectia impotriva socurilor electrice

lnstalatii electrice de joasa tensiune. partea 5-54: alegerea si montarea echipamentelor electrice. sisteme de legare la pamant. conductoare de protectie si conductoare de echipotentializare

lnstalatii electrice in constructii. reglementari pentru instalatii  si amplasamente  speciale

ldentificarea conductoarelor prin culori sau prin repere numerice.

Clasificarea echipamentelor electrice si electronice din punct de vedere al protectiei impotriva socurilor electrice

Simboluri grafice pentru scheme electrice

Grade normale de protectie asigurate prin carcase. clasificare si metode de verificare

Privind calitatea in constructii (actualizata la 12.05.2007) Privind apararea impotriva incendiilor (12.07.2006)

Privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Legea nr. 319/2006	Legea securitatii si sanatatii in munca (14.07.2006)

Legea nr.465/2001	Lege pentru aprobarea O.U.G. NR.16/2001 privind gestionarea

deseurilor

Legeanr.426/2001	Lege pentru aprobarea O.U.G. NR.78/2001 privind regimul deseurilor

,/ )	Coordonator proiect,

ing.dipl. Alexandru Boldan

Reg. Comertului:J241864/2019 CUI: RO 9453315

TEL 0740545002

Cont :R059 BACX 0000 0018 3287 1000 UNICREDIT Filiala Baia Mare

office@nocturne.ro

www.nocturne.ro

Cuprins

Foaie de capiit	2

Foaie de responsabilitii!i	3

Cuprins	7

Capitolul I.

()

I.1 1.2 1.3 1.4

lnformatii generale privind obiectivul de investitii	9

Denumirea obiectivului de investi\ii	9

Ordonator principal de credite Iinvestitor	9

Beneficiarul investi\iei	9

Elaboratorul DAL.I.	9

Capitolul II.	Situatia existenta si necesitatea realizarii proiectului de investitii	10

  - Concluziile studiului de prefezabilitate privind situa\ia actualii, necesitatea	i

oportunitatea promovarii obiectivului de investi\ii i scenariile/op\iunile tehnico-economice identificate i propuse spre analiza	10

  - Prezentarea contextului: politici, strategii, legisla\ie, acorduri relevante, structuri instituonale   i financiare	10

  - Analiza situa\iei existente  i identificarea deficien\elor	14

  - Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii	14

  - Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice	15

\ )	Capitolul Ill.	ldentificarea, propunerea si prezentarea optiunilor tehnico - economice

pentru realizarea obiectivului de investitii	15

| 111.1 | Particularita\i ale amplasamentului | 16 |
| --- | --- | --- |
| 111.2 tehnologic | Descriere din punct de vedere tehnic, constructiv, functional - arhitectural si | 18 |
| 111.3 | Costuri estimative ale investitiei | 21 |
| 111.4 | Studii de specialitate | 22 |
| 111.5 | Grafice orientative de realizare a investitiei | 22 |
| 111.6 | Nominalizarea surselor de finan\are a investi\iei publice, ca urmare a analizei |  |

financiare  i economice: fonduri proprii, credite bancare, aloca\ii de la bugetul de stat I bugetul  local,  credite  externe  garantate  sau  contractate  de  stat,  fonduri  externe nerambursabile, alte surse legal constituite	23

Capitolul IV.	lmplementarea investi\iei	24

IV.1	lnforma\ii despre entitatea responsabila cu implementarea investi\iei	24

  - Strategia de implementare	24

  - Strategia de exploatare I operare §iintre\inere	25

Capitolul V.	Norme privind securitatea '?i sanatateain munca	27

Capitolul VI.	Norme privind aparareaimpotriva incendiilor	30

r )

MEMORIU TEHNIC D.A.L.I.

Capitolul I.	lnformatii generale privind obiectivul de investitii

Primaria Primaria Municipiului Ploiesti, jude\ul Prahova, a 1ntreprins demersurile necesare realizarii proiectului: " Reabilitare iluminat nocturna Stadion "llie Oana"

D.A.L.I. a fost elaborat n conformitate cu HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare ?i conjinutul-cadru al documenta\iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi\ii finanjate din fonduri publice.

1.1	Denumirea obiectivului de investitii

" Reabilitare iluminat nocturna Stadion "llie Oana"

1.2	Ordonator principal de credite I investitor

Primaria Municipiului Ploiesti, jude\ul Prahova Str. Republicii  nr. 2

Tel/fax: ...... ............ .

Prin reprezentantul sau: Primar ... ...........

  - Beneficiarul investitiei

Primaria Municipiului Ploiesti, jude\ul Prahova

  - Elaboratorul D.A.L.I.

SC  VALYCIPRIHOS PROD SRL

Baia Mare, Str. Cuprului Nr. 1, Tel: 0740545002

"V' ALY IPRIHOS

Capitolul II.	Situatia existenta si necesitatea realizarii proiectului de investitii

11.1 Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia actuala, necesitatea i oportunitatea promovarii obiectivului de investitii i scenariile/optiunile tehnico-economice identificate i propuse spre analiza

Pentru realizarea investijiei nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate. lnvesti\ia cuprinde lucrari de reabilitare a instaltiei de nocturna a stadionului "llie Oana" din Ploiesti si nu seincadreazain categoria obiective/proiecte majore de investi\ii.

  - Prezentarea contextului: politici,strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale   ifinanciare

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primaria Municipiului Ploiesti, jude\ul Prahova

Populatie

Populatia Primaria Municipiului Ploiesti are un total de 209900 locuitori (conform datelor preluate din recensamantul de stat efectuat in anul 2011).

Fondu/ funciar

Suprafa\a teritoriala administrativa este de 60 km2 .

Atestarea documentara

Prezen\a unor ploie9teni pe pie\ele unor ora9e din Ardeal denota ca localitatea avea un nume 9i o baza economica ce-i permiteau sa intrein rela\ii comerciale cu centre de peste mun\i. Numele apareintr-un hrisov din 1567, semnat de domnul Tarii Romane9ti, Petru eel Tanar, prin care seintarea o vanzare a ,,cinci razoare" de vieintre un anume Avru\ din Ploie9ti 9i logofatul Coresi din Barcane9ti. Un moment crucial a fost alegerea Ploie9tiului

in 1597 de catre Mihai Viteazul ca baza pentru operajiuni militare 9i a ridicat satul de mo9neni   la rangul de targ domnesc. Sprijinit de domnie, Ploie9tii se dezvolta continuu pe parcursul sec. XVII (este sediu al capitanului de Ploie9ti), devenind un important centru urban al \arii.

:\V CDMc;

.\\09<.<,:9c

&  · s.A.L-vu{' ,-

Ridicarea sa a provocat decaderea  unui alt ora9 aflat in apropiere, Targ9or, ce va deveni un simplu sat.ln august 1870 aici a fast proclamata, pentru o zi, Republica de la Ploie9ti.

Ora9ul a crescutincepand cu secolul al XVII-lea, pe o mo9ie cumparata de Mihai Viteazul de la mo9nenii ce o stapaneau, luand treptat locul vechilor targuri

Targ9or, Gherghi\a 9i Bucov ca centru regional al zonei, evolu\ia sa fiind accelerata de industrializarein special dupa ce ainceput exploatarea masiva a zacamintelor de petrol din zona 9i  n ora9 au aparut mari facilila\i de rafinare, ceea ce i-a adus porecla de ,,capitala aurului negru".ln continuare, activitatea sa economica este bazata pe prelucrarea petrolului,

. )	ora9ul avand patru mari rafinarii, dar 9i alte industrii legate de aceasta ramura (construc\ii de

'·../

ma9ini, echipamente electrice,intre\inere) ..

Activitate  socio-economica

Datorita exploatarii de petrol din zona ora9ului,Inca de timpuriu acesta a devenit un ora9 industrial, aici construindu-sein 1856 prima rafinarie din Romania 9i una din primele din lume. Deoarece Ploie9tiul era principalul producator de petrol al \arii,in Romania el a

capatat porecla de ,,Capitala aurului negru" sau ,,Ora9ul aurului negru". De9i  n prezent cantitatea de \i\ei extrasin zona scade continuu, cele patru rafinarii prelucreaza cantita\i

insemnate provenind din importuri, produsele rafinate fiind transportate  prin conducte spre Bucure9ti, Constanta 9i Giurgiu.

Ora9ul a ramas ancorat in aceasta industrie, cu preponderen\ain industria       extractiva de prelucrare a \i\eiului 9i industrii legate de aceasta ramura (construc\ii de ma9ini, echipamente electrice,intre\inere, etc.).ln raport cu cifra de afaceri aceasta ramura a     industriei ocupa primul Joe cu 39,6 % 9i este urmata la mare distan\a cu doar 17,7 % de industria alimentara a bauturilor 9i a tutunului 9i cu 14,5 % energia electrica 9i termica, gaze 9i apa. Urmeaza apoi industria de ma9ini 9i echipamente, industria construc\iilor metalice 9i

a produselor din metal, industria chimica 9i a fibrelor sintetice 9i artificiale, industria de prelucrare a cauciucurilor 9i a maselor plastice, industria lemnului 9i a produselor din lemn, celulozei, hartiei 9i cartonului, industria altar produse din minerale nemetalice, industria mobilei, industria mijloacelor de transport, industria pielariei 9iincal\amintei, industria metalurgica, edituri, tiparirea, reproducereainregistrarilor pe supof"\i 9i industria textila 9i a produselor textile.

Structura economiei a suferit modificari esen\ialein ultimii ani. Din punct de vedere  al numarului de firme eel mai bine reprezentat este sectorul comerjului 9i al serviciilor, cu o pondere de 77,5 %,inlimp ce industria 9i construc\iile ocupa o pia\a de 22,5 %. La nivelul jude\ului  Prahova din punct de vedere al numarului de agenji economici, municipiul Ploie9ti conduce deta9at cu o pondere de 50 %, urmat la mare diferenja de municipiul Campina cu 8 % 9i apoi de celelalte ora9e mai mici 9i comune.

Ploie9tiul se menjineintr-o pozijie de lider la capitolul volumului de investijii straine

- Compania Unilever South Central Europe a decis sai?i stabileascain ora9ul nostru

- cartierul general, mutandu-9i aici de la Bucure9ti centrul de greutate al afacerilor, inclusiv

fabrica de produse alimentare de la Targu Mure9, Kaufland, Tengelman, Selgros, Carrefour, Bricostore, Skoda, Peugeot, Winmarkt, Cardinal Motors, Al ex, Aquila sunt alte nume sonore de companii multinajionale, care 9i-au deschis filialein ultimii doi aniin municipiul Ploie9ti.

Exista de asemenea un numar mare de companii de proiectare 9i consultan\a, multe dintre ele cu specializare in ramurile industriei de petrol: extrac\ie, transport, rafinare, distribu\ie.in domeniul cercetarii petroliere activeaza institutul ICERP.

Obiective strategice ale Unitatiifii administrativ teritoriale

Analiza resurselor primariei Ploiesti i;;i a problemelor cu care aceasta se confrunta, a necesita\ilor i;;i priorita\ilor de dezvoltare, a masurilor de interven\ie necesare  n baza prerogativelor legale, conferite Consiliului Local al municipiului face necesara identificarea unor obiective strategice menite sa constituie cadrul necesar evolu\iei economico-sociale  a comunei.

Referitor la solu\ionarea problemelor locale privind asigurarea infrastructurii de baza, popula\ia municipiului considera ca este necesar sprijin jude\ean sau guvernamental 9i accesarea unor programe de finan\are focalizate.

in acest context,in cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economica, primaria Ploiesti  i;;i propune urmatoarele obiective:

  - imbunata\irea infrastructuri i locale de transport;

  - Crearea de utilita\i publice, paza i;;i protec\ie sociala;

  - lnfrastructura pentru educa\ie, sport i;;i cultura;

  - lnfrastructura pentru agrement i;;i petrecerea timpului liber;

- Cre§terea capacita\ii institu\iilor locale §i  ntarirea coeziunii sociale;

- Conservarea §i protec\ia mediuluiinconjurator;

- Promovarea sportului si turismului.

/nstrumentele de dezvoltare urmarite de Unitatea administrativ teritoria/a

Unitatea administrativ teritoriala  urmare\\teimboga\irea  permanenta  a portofoliului de proiecte corespunzator priorita\ilor de dezvoltare ale municipiului precum §i pregatirea documenta\iilor tehnico-economi ce necesare finan\arii proiectelor de infrastructura (d.a.l.i.).

Primaria Ploiesti  urmare\\tein  permanen\a  oportunita\ile  de  finan\are  activein cadrul carora Unitatea administrativ teritoriala  este  aplicant  eligibil  pentru  optimizarea gradului de atragere a fondurilor nerambursabile.

Pentru sus\inerea mecanismului de atragere de fonduri, Unitatea administrativ teritoriala \\i-a propus crearea unui mediu propice de lucru pentru speciali'?tiiin domeniu care sa cuprinda urmatoarele priorita\i:

- Calificarea	profesionala	a    func\ionarilor	publici in    domeniul	managementului proiectelor, condi\ie esen\iala pentruintocmirea unor cereri de finan\are viabile;

- Promovarea  Aquis-ului   comunitar in  cadrul  institu\iei  §i   prezentarea  selectiva  a legisla\iei europene ceta\enilor din municipiu;

- ldentificarea surselor de finan\are;

- Realizarea §i actualizarea bazelor de date referitoare la sursele de finan\are existente

§i la proiectele aflatein derulare;

- Realizarea unui portofoliul de proiecte pe municipiu;

- lncheierea de parteneriate cu ONG-uri specializate;

- Realizarea  de  studii  de  fezabilitate  pe  fiecare  obiectiv  pentru  care  se  va  solicita finan\are;

- Participarea speciali§tilor la seminariile de lansare a fondurilor structurale.

Experienta in implementarea proiectelor

Unitatea administrativ teritoriala a realizat o serie de investi\ii atat din fonduri proprii cat \\i din fonduri guvernamentale sau prin programe europene de finan\are, incheiate cu succes.

Primaria Ploiesti are demarate o serie de studii de fezabilitate pentru realizarea altor obiective de interes local.

Unitatea administrativ teritoriala Ploiesti are experien\a 9i de\ine personalul necesar derularii unei astfel de investi\ii. Realizarea prezentei investi\iei este o prioritate pentru municipiul Ploiesti.

  - Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

'	'	'

Situatia existenta si identificarea deficientelor

La ora actuala, stadionul "llie Oana" are o instalatie de nocturna, uzata fizic si moral, mare consumatoare de energie in raport cu eficienta luminotehnica si care nu respecta Cerintele FRF si UEFA privind nivelurile de iluminare . De asemenea, intretinerea si reparatiile sistemului de nocturna, la ora actuala, este o adevarata provocare, avand in vedere ca instalatia a fost pusa in functiune acum mai mullde un deceniu iar echipamentele nu se mai fabrica si nu se mai gasesc nici piese de schimb pe piata.

Avand in vedere ca in Ploiesti sun! foarte multi iubitori ai fotbalului si au o echipa care a promovat recent in divizia nationala, este necesar ca meciurile de fotbal sa se desfasoare in conditii optime si de siguranta si din punctul de vedere al instalatiei de nocturna. lnstalatia actuala nu prezinta nici siguranta functionarii fara probleme in timpul unui meci si nici posibilitatea de depanare in limp util a defectiunilor intervenite, ceea ce ar aduce prejudicii pentru echipa gazda. De asemenea, cheltuielile cu mentenanta sun! foarte costisitoare.

. ) 11.4	Analiza cereriide bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii

obiectivului de investitii

Dezvoltarea economica 9i sociala durabila a municipiului depindein mare masura si de nivelul dezvoltarii activitatilor sportive

Prin realizarea investi\iei se preconizeaza:

    - Pe termen scurt: asigurarea sistemului de nocturna a stadionului in conditii optime;

    - Pe termen mediu:

Atragerea populatiei municipiului catre activitati sportive si divertisment ce se pot desfasura pe stadion;

Cre9terea calita\ii vie\ii 9i satisfacerea cerin\elor europene de dezvoltare;

Protejarea mediului 1nconjurator prin reducerea consumului energetic raportat la calitatea iluminarii stadionului.

    - Pe termen mediu 9i lung:

Dezvoltarea activitatilor sportive, incurajarea si atragerea tinerilor spre activitati sportive si culturale;

in aceste condi\ii, administra\ia municipiului trebuie sa 1ntreprinda toate demersurile necesare asigurarii condi\iilor dezvoltarii socio-economice  durabile a municipiului.

  - Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al proiectului

Prin proiect se propune reabilitarea instalatiei de nocturna a stadionului "llie Oana" din  Ploiesti.

Aceasta va cuprinde toate elementele tehnice specifice atingerii scopului proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului

    - Cresterea gradului de fiabilitate si siguranta a functionarii instalatiei de nocturna;

    - respectarea Cerintelor FRF si UEFA privind nivelurile de iluminare ale ternului de fotbal - se vor calcula si in functie de EN12193.;

    - Reducerea consumului energetic in raport cu nivelul de iluminare

    - Reducerea cheltuielilor cu intretinerea si mentenanta instalatiei de nocturna

/ )

Potenfialii beneficiari ai proiectului

Proiectul se adreseaza atat comunita\ii locale cat si a localitatilor invecinate care pot inchiria obiectivul pentru activitati sportive sau divertisment

Capitolul Ill. ldentificarea, propunerea si prezentarea optiunilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Pentru realizarea obiectivului de investi\ii s-au luat in considerare 2 scenarii tehnico - economice, i anume:

    - Optiunea A:   Reabilitare iluminat nocturna Stadion "llie Oana"

fiind zile cu o temperatura moderata.

    - Optiunea B: Repararea sistemului de nocturna actual

  - Particularitati ale amplasamentului

    - Descrierea amplasamentului

Amplasamentele  lucrarilor sunt comune ambelor op\iuni identificate.

Lucrarile propuse pentru executarea investttiei se vor executa in intravilanul municipiului Ploiesti.

·:J	b)	Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si I sau cai de acces posibile

| Oraul | Directia i |  | Distanta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n linie dreapta | pe osea | pe calea ferata |
| Bucuresti | s |  | 56 km | 60 km | 59 km |
| Braiia | E |  | 155 km | 170 km | 176 km |
| Pitesti | v |  | 91 km | 111 km | 149 km |
| Brasov | NV v |  | 86 km | 114 km | 110 km |
| Targoviste |  |  | 46 km | 51 km | 52 km |
| Buzau | NE |  | 66 km | 71 km | 69 km |
| Urziceni | SE |  | 55 km | 60 km | 55 km |

- Orientari propuse tata de punctele cardinale	i tata de punctele de interes naturale sau construite

Amplasamentele lucrarilor sunt comune ambelor op\iuni identificate.

- Surse de poluare existente in zona Nu exista surse poluante in zona

- Date climatice si particularitati de relief

Date climatice

Temperatura medie anuala este de 10,5 °C, iar valorile minime 9i maxime

inregistratein secolul nostru au fast de -30 °C la 25 ianuarie 1942 9i respectiv de 43 °C la   19 iulie 2007. Tn medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul

Cantitatea medie multianuala de precipita\ii este de 600 mm, cu 30-40 mm 1n ianuarie 9i 88 mm 1n luna iunie. Anul eel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar eel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an, sun!1n medie 104 zile cu precipita\ii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros 9i 122 cu cer acoperit.

Ora9ul se afla sub influen\a predominanta a vanturilor de nord-est (40 %) 9i de sud est (23 %), cu o viteza medie de 3,1 m/sec.in medie, sun! 11 zile pe an cu van! cu viteza de peste 11 m/s 9i numai 2 zile cu van! de peste 16 mis. Presiunea atmosferica este de

748,2 mm.

- f)	Alte informatii legate de amplasament

Altitudinea medie a a9ezarii este de 150 m, ora9ul fiind deci plasat 1ntr-o zona de campie. Aspectul solului 9i subsolului este determinat de a9ezarea sa pe structurile vechiului con de dejec\ie al raului Prahova, ce trece prin albia situata 1n prezent la circa 25 km - vest

9i de vecinatatea raului Teleajen (latura de est), cu afluentul sau, paraul Dambu, care strabate cartierele din nord-est.

Vegeta\ia de odinioara a Ploie9tiului a fost aceea a unei paduri de campie, 1n care predomina stejarul pedunculat (Quercus robur), alaturi de alte varieta\i de stejar 9i gorun. Resturi din padurea de altadata s-au mai pastrat pana tarziu 9i chiar 1n prezent mai exista, ca arbori ocroti\i, doi stejari batrani, la Ghighiu, dincolo de marginea de sud a ora9ului.

.. ···)

•.

In prezent vegeta\ia este cea specifica marilor aglomerari urbane, formata 1ndeosebi din esen\e ornamentale 9i de aliniament, planta\ii de castani, plopi 9i salcam, spa\iile verzi 9i parcurile fiind destul de restranse (zona bulevardului, parcul de la Sala Sporturilor, parcul din nordul ora9ului, parcul ,,Mihai Viteazul", parcul de la Bariera Bucov). Acestea ocupa numai 85,5 ha, revenind, 1n medie, 3,2 mp. pe locuitor.

Pe raza ora9ului pot fi vazute 9i cateva exemplare de arbori endemici, aclimatiza\i 1n limp, care se afla sub ocrotirea legii, printre care 9i ,,arborele mamut" secular - sequoia dendron giganteum - din curtea Muzeului Memorial ,,Paul Constantinescu" (str. Nicolae Balcescu nr. 15), smochini, dar 9i cateva exemplare de stejari seculari, amintind de Codrii

g)Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Vlasiei.  n vechile cartiere, cu case ,,pe pamant'', locuitorii continua sa planteze pomi fructiferi (vi9inul, cire9ul, marul, nucul etc.) 9i sa cultive legume 9i flori.

Pentru ambele op\iuni de tehnico-economi ce analizate, caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament se prezinta astfel:

Potenfial seismic

Conform P.100-1/2013, "Cod de proiectare seismica", partea I-a, pentru cutremure avand intervalul mediu de recuren\a IMR =225 ani, amplasamentul se situeaza in zona cu valori ale perioadei de colt (control) a spectrului de raspuns de Tc=0,7s, coeficientului de seismicitate Ks (valori de varf a acceleratiei terenului ag) corespunzandu-i o valoare ag=0,24g.

Conform SR 11100/1-93 "Zonarea seismica, macrozonarea teritoriului Romaniei", perimetrul se incadreaza in macrozona de intensitate seismica 6 grade.

  - Descriere din punct de vedere tehnic, constructiv, functional - arhitectural si tehnologic

OPTIUNEA A: Reabilitare iluminat nocturna Stadion "llie Oana"

Lucrarile propusein cadrul op\iunii A:

    - lnlocuirea instalatiei de nocturne existenta cu o instalatie, noua, fiabila, care respecta Cerintele FRF si UEFA privind nivelurile de iluminare..

    - Alimentarea instaltiei de iluminat din doua tablouri electrice echipate cu echipamente noi, performante;

- Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

:_·)	Date de ca/cu/ §i dimensionare

Pentru dimensionarea instalatiei de nocturne s-au luatin considerare urmatoarele:

  - Respectarea cerintelor FRF si UEFA privind nivelurile de iluminare. Nivelurile de iluminare se vor calcula si in functie de EN12193

  - Echiparea instalatiei cu lampi fiabile,cu consum mic de energie si randament maxim;

- Caracteristici tehnice i;;i constructive

J>	Schimbarea lampilor  de iluminat  nocturn

Descriere

J>	Schimbarea  tab/ourilor  ce alimenteaza  iluminatul  nocturn

  - Conform calcului iluminotehnic realizat respectand EN12193 pentru aceasta investitie rezulta ca sunt necesare 180 proiectoare tip LED de 1370W, culoare 5700K

  - Cele 180 proiectoare var fi de 4 tipuri functie de fluxul luminos :

••  56 buc.cu 150500 Im

••  68 buc. cu 163000 Im.

••  4 buc. cu 151000 Im

••  52 buc. cu 156200 Im

  - Proiectoarele var fi montate pe suportii vechii instalatiei de nocturna, pe copertina tribunelor, distribuite conform proiectului luminotehnic atasat

  - Alimentarea proiectoarelor se va face din doua tablouri noi executate TILN1 si TILN2, montate intre tribunele T1 - 82, respectiv A - 81

  - Alimentarea tablourilor TILN1 si TILN2 se fa face din generatorul existent, echipat cu AAR

Conform calcului luminotehnic atasat, s-au obtinut urmatoarele valori :

./'  Nivelul de iluminare mediu /m2 : 2219,911x

./'  Puterea specifica : 34,54W/m2

./' Eficienta energetica : 64,27 m2 X lx/W

La nivelul terenlui, s-au obtinut urmatoarele valori :

./' Nivelul de iluminare mediu /m2 : 2220lx

./' Nivelul de iluminare minim /m2 : 18851x

./' Nivelul de iluminare maxim /m2 : 25341Ix

Caracteristicile tablourilor de alimentare a nocturnei TILN1 si TILN2:

- TILN1

:»-   putere instalata: Pi = 150,00 kW;

:»-  coeficient de cerere: 0, 80;

:»-	Putere ceruta : Pc = 125,00 kW;

:»-  factorul de putere: cos <p = 0,98;

>  tensiunea de utilizare: 400 Vea;

- TILN2

>  putere instalata: Pi = 150,00 kW;

>  coeficient de cerere: 0, 80;

>  Putere ceruta : Pc = 125,00 kW;

> factorul de putere: cos cp = 0,98;

>  tensiunea de utilizare: 400 Vea;

Dimensionarea circuitelor de alimentare ale punctelor de consum s-a realizat in functie de incarcarea !or, pe baza curentului de calcul.

Protectia circuitelor electrice se va asigura prin intermediul unor intreruptoare automate, determinate in functie de curentul de calcul si curentul maxim admis.

Tablourile  electrice var fi montate aparent  in Iocul celor existente,  cu grad de protectie marit, IP65.

Protectia contra electrocutarii se realizeaza prin Iegare Ia centura de pamantare si nu! de protectie cu ajutorul conductorului de pamantare din cablul de alimentare.

Tablourile var avea alimentare duala, atat de Ia retea cat si de Ia un grup electrogen. Grupul electrogen va fi prevazt cu sistem de Aclansare Automata a Rezervei (AAR)

reversibil, cu urmatoarele caracteristici:

> Putere stand-by KVA/KW: 115 kVA/103 KW

.)	> Putere primara KVA/KW: 92 kVA/82 KW

> Turatie: 1500 rpm

>  Factor de putere cos cp = 0,80

>   Combustibil: Diesel

>  Dimensiuni: 2.600 mm x 1100 mm x 1.500 mm

Regimul de neutru

Schema de Iegare Ia pamant va fi de tip TN-S. Schema TN-S se va utiliza pentru alimentarea tablourilor si a consumatorilor finali. Reteaua de distributie s-a proiectat si calculat astfel incat protectia personalului impotriva atingerii indirecte sa se realizeze cu ajutorul intrerupatoarelor automate cu diferential, cu curent maxim de defect de 30 mA.

OPIIUNEA B: Repararea instaltiei de nocturna existente

Lucrarile propuse 1n cadrul op\iunii B:

- Se vor schimba proiectoarele defecte cu alte proiectoare, cu parametrii asemanatori cu cele inlocuite, avand in vedere ca tipul existent de proiectoare nu se mai gaseste pe piata

- Se vor schimba lampile arse din proiectoare, cu parametrii asemanatori cu cele inlocuite, avand in vedere ca tipul existent de lampi nu se mai gaseste pe piata

- Se vor inlocui echipamentele defecte din tablourile ce alimeteaza instalatia de nocturna.

Concluzie

Avand in vedere ca Optiunea  B s-ar executa cu costuri mullmai reduse ca si Optiunea A, aceasta nu ar rezolva problemele propuse:

- Cresterea gradului de fiabilitate si siguranta a functionarii instalatiei de nocturna;

- respectarea Cerintelor FRF si UEFA privind nivelurile de iluminare ale ternului de fotbal

- Reducerea consumului energetic in raport cu nivelul de iluminare

- Reducerea cheltuielilor cu intretinerea si mentenanta instalatiei de nocturna

- )		De aceea, desi este mai costisitoare pe moment, se opteaza pentru Optiunea A : Reabilitare iluminat nocturna Stadion "llie Oana" care rezolva toate obiectivele propuse pentru aceasta investitie

111.3	Costuri  estimative ale investitiei

Evaluarea costurilor investi)iei s-a realizat pe baza costurilor unor investi)ii similare, a ofertelor primite de la furnizorii de materiale 9i echipamente 9i pe baza standardelor de cost pentru investi)ii similare corelativ cu caracteristicile tehnice 9i parametrii specifici ai obiectivului de investi\ii.

La evaluarea investijiei s-au avut 1n vedere prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investi\ii finan\ate din fonduri publice.

Devizul general al investijiei este intocmit pe baza metodologiei privind elaborarea devizului general i a devizului pe obiect, conform Anexei nr. 6 din HG nr.907/2016.

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii

| Total valoare investi\ie ( ara TVA) | 2.655.950 Lei |
| --- | --- |
| Din care construc\ii-montaj (Iara TVA) | 365.000 Lei |

  - Studiide specialitate

    - Categoria de importanta a constructiei - normala C

    - Clasa de importanta - Ill

    - Gradul de rezistenta la foe - IV

  - Grafice orientative de realizare a investitiei

Durata de realizare a obiectivului in investi\ii, nu va depai 11 de luni de la aprobarea investi\iei ideschiderea finan\arii pana la Recep\ia finala a proiectului.

| Etana | Activitate | Perioada 1 luna |
| --- | --- | --- |
| Etapa 0 Etapa I | Elaborare D.A.L.1. !Ii aprobarea indicatorilor tehnico-economici (realizandu-se 1nainte de ob\inerea finan\arii nu a fost inclusa in perioada de implementare a investitiei) |  |
|  | Proceduri de licitatie !Ii servicii de proiectare • | 4 1uni |
|  | Organizarea procedurilor de licita\ie pentru execujia lucrarilor | 4 luni |
| Etapa II Etapa Ill | Executie lucrari | 5 luni |
|  | Montaj utilaje iechipamente | 2 luni |
|  | Asigurare utilita\i | 1 luna |
|  | Probe iteste Pregatirea personalului pentru exploatare Recepfie fa terminarea lucrarilor Recepfie finala | 1 luna |
|  |  | 1 luna 1 luna |
|  |  | 1 Juna |

| Etaoa I Activitate | Perioada |
| --- | --- |
| I Durata de implementare a obiectivului de investitii | 11 luni |

*Nota: Anumite activitati se realizeaza simultan

Defalcarea activita\ilor proiectului

11

1

ACTIVITATE

Organizareaprocedurilordelicita\iepentru execu\ia lucrarilor

Executie Iucrari

Montaj utilaje $i echipamente pe $antier Asigurare utilita\i

Probe siteste

Pregatirea  personaluluipentru exploatare Receptia la terminarea lucrarii

x

x

x

x

x

I

I

1- 111 -1

x

x

x

I

• ••

I

I

•

•  •

-Organizare proceduri de licita\ie Execu\ie lucrari

D

Proiectul se cansidera finalizat dupa terminarea perioadei de notificare a defectelor (12 !uni)

!?i admiterea Recep\iei finale.

111.6

Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare $i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat I bugetul local,credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Obiectivul de investi\ii paate fi supus finan\ariiin conformitate  cu  legislatia  romaneascain vigoare, din urmatoarele surse:

    - Fonduri de la bugetul de stat/bugetul local;

    - Fonduri externe nerambursabile;

Capitolul IV.	lmplementarea investitiei

  - lnforma\iidespre entitatea responsabila cu implementarea investi\iei

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este primaria municipiului Ploiesti, jude\ul  Prahova.

Unitatea administrativ teritoriala a realizat o serie de investi\ii atat din fonduri proprii cat ::;i din fonduri guvernamentale sau prin programe europene de finan\are.

Primaria municipiului Ploiesti are demarate la ora actuala studii de fezabilitate pentru realizarea unor obiective de interes local.

Primaria are experien\a 9i de\ine personalul necesar derularii unei astfel de investi\ii.

Realizarea prezentei investi\iei este o prioritate pentru primaria municipiului Ploiesti.

Pe perioada de implementare a proiectului, se va desemna un colectiv de lucru ce se va ocupa cu implementarea proiectului. Aces! colectiv va fi format din: Manager proiect, Responsabil SSM, un responsabil tehnic; un responsabil economico-financiar; un secretar (coresponden\a, arhivare documenta\ii, legaturi!ntre finan\ator, beneficiar, executant 9i proiectant). Beneficiarul va facilita accesul colectivului de lucru la programe de instruire privind gestionarea  proiectelor.

  - Strategia de implementare

Prin implementarea proiectului, se urmare9te:

    - Cresterea gradului de fiabilitate si siguranta a functionarii instalatiei de nocturna;

    - respectarea Cerintelor FRF si UEFA privind nivelurile de iluminare ale ternului de fotbal

    - Reducerea consumului energetic in raport cu nivelul de iluminare

    - Reducerea cheltuielilor cu intretinerea si mentenanta instalatiei de nocturna

Durata de implementare a proiectului este de 11 !uni 9i reprezinta perioada cuprinsa

!nsa data aprobarii notei conceptuale 9i data!ncheierii procesului-verbal privind admiterea recep\iei finale.

Durata de realizare a obiectivului de investi\ie este de 11 luni 9i reprezinta perioada

cuprinsa!ntre data aprobarii indicatorilor tehnico-economi ci ai investi\iei (la faza DALI) 9i data

!ncheierii procesului-verbal privind admiterea recep\iei la terminarea lucrarilor

Durata de execu\ie a obiectivului de investi\ie este de11 luni  i reprezinta perioada cuprinsaintre data  de emitere  a  ordinului de incepere a lucrarilor de execu\ie	i data

incheierii procesului-verbal privind admiterea recep\iei la terminarea lucrarilor.

  - Strategia de exploatare I operare i ntretinere

Exploatarea   sistemului   de   iluminat   nocturn   cuprinde   totalitatea   opera\iilor   §i activita\ilor efectuate de catre personalul angajatin vederea func\ionarii corecte a acestuia.

Pentru o  operare corespunzatoare,  la finalizarea  lucrarilor  vor  fi elaborate  lnstructiunile  de exploatare §i  ntre\inere.

lnstruc\iunile  de exploatare §i intre\inere vor  fi elaborate de executantul  Jucrarilor 9i vor cuprinde:

    - descrierea detailata a construc\iilor §i instala\iilor cuprinsein lucrare, planurile acestora, schema func\ionala;

    - modul n care vor fi organizate activita\ile de exploatare §i intre\inere;

    - masurile igienico-sanitare 9i de protec\ie a muncii, de paza 9i de prevenire a incendiilor;

    - eviden\ele ce trebuie \inute de catre personalul de exploatare;

    - modul de conlucrare cu alte societa\i colaboratoare, etc.

    - lnstruc\iunile de exploatare §i ntre\inere vor fi ata9ate Manualului de exploatare §i intre\inere a sistemului de iluminat nocturn.

    - Manualul de exploatare 9i ntre\inere va fi completat §i reaprobat de fiecare data candin sistem se produc modificari constructive §i func\ionale. Din 5in 5 ani,

Manualul va fi  n orice caz actualizat pentru a se \ine seama de experien\a acumulata in decursul perioadei de exploatare.

    - Prevederile Manualului trebuie aplicate integral 9i  n mod permanent de catre personalul de exploatare §i  ntre\inere, acesta fiind examinat periodic, la intervals de eel mult un an.

Regulamentul de exploatare 9i ntre\inere se vaintocmi avandin vedere urmatoarele:

    - proiectul construc\iilor §i instala\iilor sistemului precum §i toate documenta\iile §i actele modificatoare;

      - planurile de situa\ie, schemele func\ionale, dispozi\iile generale ale construc\iilor §i instala\iilor;

      - instruc\iunile de exploatare ale construc\iilor §i instala\iilor elaborate de catre proiectant;

      - fi§ele tehnice ale utilajelor §i echipamentelor montatein sistem;

      - avizele organelor abilitate privind realizarea 9i exploatarea lucrarilor de investi\ie;

      - documenta\ia referitoare la recep\ia de la terminarea lucrarilor 9i de la recep\ia finala;

.)	•	cartea tehnica a construc\iei;

      - schema administrativa a personalului de exploatare.

Exploatarea sistemului cuprinde totalitatea opera\iunilor care se efectueaza de catre personalul de intretinere si exploatare, astfel Jncat sistemul sa func\ioneze Jn permanen\a la parametrii stabili\i prin regulamentul de exploatare.

Prin opera\iunile de exploatare trebuie sa se asigure:

      - asigurarea functionarii sistemului de iluminat nocturn

Supravegherea  func\ionariisistemului cuprinde:

      - verificarea sistemului de iluminat nocturn

lntre\inerea sistemului cuprinde urmatoarele opera\iuni:

      - supravegherea func\ionarii sistemului calntreg;

      - identificarea deficien\elor care implica interven\ia echipelor de intre\inere;

      - revizia preventive si periodica;

      - efectuarea tuturor manevrelor pentru remedierea defec\iunilor

lnterven\iile personalului de exploatare se vor reduce doar la cele prevazute Jn Manualului de exploatare. Timpul de ac\iune trebuie sa fie cat mai redus pentru a nu aduce prejudicii desfasurarii evenimentelor.

Revizia sistemului se efectueaza de doua ori pe an, de regula Jnaintea perioadei delnghe\ 9i dupa aceasta.

Repara\iile curente constau Jn remedierea defec\iunilor constatate Jn timpul opera\iunilor de verificare §i revizie.

    - elaborarea sau solicitarea de elaborare sub directa 1ndrumare a Planului de securitate §i sanatate 1n func\ie de specificul lucrarii;

    - pregatirea dosarului de interven\ii ulterioare;

    - adaptarea Planului de securitate §i sanatate la fiecare modificare adusa proiectului;

    - transmiterea elementelor planului de securitate §i sanatate tuturor celor cu responsabilita\i 1n domeniu;

    - intocmirea  i jinerea la zi a registrului de coordonare.

Planul de securitate §i sanatate trebuie sa con\ina eel pu\in urmatoarele:

    - informa\ii de ordin administrativ care privesc §antierul;

    - masuri generale de organizare a §antierului;

    - identificarea riscurilor §i descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru . securitatea §i sanatatea lucratorilor;

    - masuri specifice de securitate 1n munca pentru lucrarile care prezinta riscuri;

    - masuri de protec\ie colectiva §i individuala;

    - amenajarea §i organizarea §antierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalita\i de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca;

    - masuri de coordonare stabilite de coordonatorii n materie de securitate §i sanatate §i obliga\iile ce decurg din acestea;

    - obliga\ii ce decurg din interferen\a activita\ilor care se desf89oarain perimetrul

§antierului §iin vecinatatea acestuia;

    - masuri generale pentru asigurarea menjinerii §antierului n ordine §i n stare de cura\enie;

    - indica\ii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor §i masurile de organizare luate 1n aces!sens;

    - modalitaji de colaborare 1ntre antreprenori, subantreprenori §i lucratorii independen\i privind securitatea §i sanatateain munca.

Se va \ine seama de anexele la HGR nr. 971/2006:

    - Anexa 1 - Cerinje minime generale privind semnalizarea de securitate §i/sau de sanatate la locul de munca;

      - Anexa 2 - Cerin\e minime generale privind panourile de semnalizare;

      - Anexa 3 - Cerin\e minime privind semnalizarea pe recipiente eyi conducte;

      - Anexa 4 - Cerin\e minime privind identificarea eyi localizarea echipamentelor destinate prevenirii eyi stingerii incendiilor;

      - Anexa 5 - Cerin\e minime privind semnalizarea obstacolelor eyi a locurilor periculoase eyi pentru marcarea cailor de circula\ie;

'...)

•.

    - Anexa 6 - Cerinte minime privind semnalele luminoase.

La execu\ia lucrarilor tuturor muncitorilor Ii se va face instructajul corespunzator specificului locului de munca.

Nu se var folosi la execu\ie utilaje eyi scule defecte care pot provoca accidente prin folosirea lor. Personalul de execu\ie va fi instruitin mod special privind protec\ia muncii, prevenirea eyi stingerea unor eventuale incendii, conform normelor  n vigoare. Constructorul va asigura echipamentul de protec\ie a muncii specific pe meserii eyi lucrari pe tot timpul · execu\iei  lucrarii.

Pe timpul execu\iei se interzice accesul persoanelor strainein raza de ac\iune a utilajelor sau sculelor cu care se execute lucrarea. Toate organele de ma9ini aflatein mieycare, care prezinta pericol de accidente, var avea prevazute aparatori de protec\ie conform normativelorin vigoare.

Masurile 9i indica\iile din normele de protec\ia muncii nu sun! !imitative, executantul 9i beneficiarul urmand sa iain completare eyi orice alte masuri de protec\ia muncii, de siguran\a circula\iei eyi de PSI, pe care le var considera necesare sau pe care le var solicita autorita\ile competente, \inand seama de situa\ia concreta a lucrarilor din timpul execu\iei sau exploatarii.

Executantul eyi Beneficiarul investi\iei raman direct raspunzatori de neaplicarea tuturor masurilor de securitate a muncii care var trebui sa fie aduse la cuno9tin\a, prin instructaje

intocmite periodic, tuturor persoanelor  implicatein execu\ia sau exploatarea  lucrarilor proiectate.

Capitolul VI.	Norme privind apararea impotriva

incendiilor

Pelntreaga perioada de implementare a proiectului, se vor lua toate masurile necesare de protec\ielmpotriva posibilita\ii izbucnirii unui eventual incendiu prin punereaIn aplicare §i respectarea prevederilor:

      - Legii nr. 307/2006 privind aparareaimpotriva incendiilor cu modificarile i completarile ulterioare;

      - Ordinului nr. 163/2007 al MAI pentru aprobarea Normelor generals de aparare lmpotriva incendiilor;

      - Ordinului nr. 712/2005 al MAI modificat prin Ordinul nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispozi\iilor generals privind instruirea salaria\ilorin domeniul situa\iilor de urgen\a;

      - Ordinul 786/2005 al MAI privind modificarea   icompletarea Ordinului MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozi\iilor generale privind instruirea salaria\ilorIn domeniul situa\iilor de urgen\a;

      - Ordinului nr. 108/2001 al Ml pentru aprobarea Dispozi\iilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate delncarcari electrostatics - DGPSl-004;

      - Ordinului nr. 349/2004 al MAI pentru abrogarea §i modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele na\ionale;

      - HG nr. 537/2007 privind stabilirea   isanc\ionarea contraven\iilor la normele de prevenire §i stingere a incendiilor.

CJ	Se vor elimina toate surse de foe, scantei, pe timpul execu\iei. Se vor manta placu\e

de avertizare cu inscrip\ia "FUMATUL OPRIT".

Toate materialele combustibile §i inflamabile vor fi protejate §i amplasate la distan\e corespunzatoare de construc\iile existente,  n func\ie de tipul materialelor.

La stingerea unui eventual incendiu se vor utiliza mijloacele proprii ale constructorului.

Tn timpul execu\iei §i exploatarii se vor lua toate masurile de prevenire §i stingere a incendiilor.

Tntocmit, ing.dipl. Alex. Soldan

Proiectant: SC VALYCIPRIHOS PROD SRL

DEVIZ GENERAL

al oiectivului de investitii

| INLOCUIRE INSTALATIE DE ILUMINAT NOCTURN STADION I LIE OANA PLOIESTI |  |  |  | Valoare !cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare !fara TVA) | TVA |  |
|  |  | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 |  |  |  |
| CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.1. | Obtinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Amenaiarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ffi.0[ri!1$1fG' Blffi.S1%7±Y.··.·ff·,,/,?,(,f-,··,Z:,;;:;/:]'.;•";S'_kz"•":.?·j"."fi,'U'-.i.0;.:rJ-'..;;;,""".:.·. ;.>,·.$6ff-V-,;$;;-J,:c't-".·,,7,.t""·P·)r-'.'f7""' |  |  | '".>;".Zf} -: .;otooj1rt;; ft 1[0T()1f >.i'AC>·"." L. •. ,-.<m .""""" ,,,,.._,,_,,,, A.- «> • |  |
| CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii me111c: w P.1fil0 2J ; , t;0fLl Z.., ±¥ 10'S fifil'5l ti} :f °'·' [J;-f: ::-; 1: ;_;'_ / QL® ?-1:t ;;E; D CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1. | Studii de teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3. | Alie studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Exoertizare tehnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul eneraetic al cladirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 33,000.00 | 6,270.00 | 39,270.00 |
| 3.5.1. | Terna de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2. | Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3. | Studiu de fezabilitateldocumentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 21,000.00 | 3,990.00 / | 24,990.00 |
| 3.5.4. | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelorlacordurilorlautorizatiilor | 0.00 | .... 0.00 | 0.00 |
| 3.5.5. | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 5,000.00 | 50.00 | 5,950.00 |
| 3.5.6. | Proiect tehnic si detalii de executie | 7,000.00 | 1,330.00 | 8,330.00 |
| 3.6 | Oraanizarea orocedurilor de achizitie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 | Consultanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2. | Auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.3. | Consultanta oblinere finantare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.4. | Asistenta pe perioada eva/uarii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 34,950.00 | 6,640.50 | 41,590.50 |
| 3.8.1. | Asistenta tehnica din oartea oroiectantului | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |
| 3.8.1.1 | oe oerioada de executie a lucrarilor | 5,000.00 | 950.00 | 5,950.00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate lnspectoratul de Stat in Constructii | 5,000.00 | 950.00 | 5,950.00 |
| 3.8.2. | Diriaentie de santier | 24,950.00 | 4,740.50 | 29,690.50 |

CJ

·'')

ili0i1Y.«!!l'.G.'«P.lill0Q!-3 CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii

6'7l,950TOO' l'llEJ!2'{9]'.0I®: l!lllRSJIT®Jll®:

320,000.00	60,800.00	380,800.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

0.00	0.00	0.00

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

care necesita manta·

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

32,000.00	6,080.00	38,080.00

4.4

care nu necesita montaj si echipamente de trans  art

0.00	0.00	0.00

2,175,000.00	413,250.00	2,588,250.00

0.00	0.00	0.00

Aile cheltuieli

5.1.	Or  anizare de santier	45,000.00	8,550.00	53,550.00

    - Lucrari de constructii si instalatii aferente	45,000.00	8,550.00	53,550.00

or; anizarii de santier

    - Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00

')	5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00

'·..- ·

5.2.1.

Comisioanele si dobanzile aferente creditului

bancii finantatoare

0.00	0.00	0.00

    - Cota aferenta /SC pentru contro/ul calitatii	0.00	0.00	0.00

/ucrari/or de constructii

Cota aferenta /SC pentru controlul statului in

    - amenajarea teritoriului, urbanism si pentru	0.00	0.00	0.00

autorizarea lucrarilor de constructii

Cota aferenta Casei Socia/e a Constructorilor -

5.2.4.

csc

0.00	0.00	0.00

5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si	0.00	0.00	0.00

autorizatia de construire/desfiintare

  - Cheltuieli diverse si ne  revazute	16,000.00	3,040.00	19,040.00

  - Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00

l!llllllm,T, [®flf(j'	fr2ffillllJ.Q]:

Beneficiar/Investitor