CONTRACT  DE  LUCRARI

nr. _________ / _____________

Executie lucrari : instalatia de racordare  si  instalatia de utilizare la reteaua de  energie electrica (inclusiv proiectare) a constructiei cu destinatia de Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu”, str. Popa Farcas nr. 23 Municipiul Ploiesti, judetul Prahova

- Preambul

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aproba rea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de lucrari,

între:

MUNICIPIUL PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, piata EROILOR NR.1A, telefon: 0244-516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont ........................... deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentat prin, Andrei Liviu Volosevici, Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

……............................……….  cu sediul in …………….........................…, telefon/fax …………………, număr de înmatriculare la Registrul Comertului ………,  cod fiscal ……………  cont ………............................. deschis la Trezoreria ……............., reprezentata prin ………………….., ..................... (functia),

în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică;

      - an - 365 zile.

h. conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul executantului.

i. despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de execuţie lucrări de către cealaltă parte.

j. penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în prezentul contract ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;

k. proiectul - proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din prezentul contract;

l. termene limită - perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare;

m. garanţia de bună execuţie - suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

n. Perioadă de garanție acordată lucrărilor – perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale stabilită în prezentul contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării caietului de sarcini, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, etc. necorespunzătoare;

o. diriginte de şantier - persoana desemnată de către achizitor să acţioneze ca Diriginte de Şantier în scopurile contractului.

p. personalul achizitorului - Dirigintele de Şantier şi tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Dirigintelui sau ai achizitorului şi oricare alt personal notificat executantului, de către achizitor, ca personal al achizitorului.

q. personalul executantului - Întregul personal pe care executantul îl foloseşte pe Şantier, care poate include personalul, forţa de muncă, alţi angajaţi ai executantului, ai tuturor subcontractanţilor nominalizaţi şi orice alt personal care asistă executantul la execuţia lucrărilor.

r. subcontractant - persoană numită în contract subcontractant, sau orice persoană desemnată ca Subcontractant pentru o parte de lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane.

s. situaţie de lucrări - document în cadrul căruia se determină stadiul de execuție al lucrării/lucrărilor și care însoțesc facturile, procese-verbale de recepție sau alte documente care atestă stadiul de realizare al lucrării/lucrărilor, transmis de executant către diriginetele de şantier

ş. utilajele executantului - toate aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni.

t. lucrări - toate lucrările care sunt necesare pentru executarea obligaţiilor contractului din partea executantului

ț. proiectant – proiectantul Lucrărilor, care fac obiectul prezentului contract. În înțelesul prezentului contract, proiectantul își asumă răspunderea numai cu privire la elaborarea proiectului.

u. Grafic de execuţie şi plăţi – documentul referitor la planificarea activităților care fac obiectul prezentului contract de achiziție publică de lucrări, cu precizarea termenelor pentru fazele determinante, în forma acceptată de către achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus în propunerea tehnică și actualizat pe parcursul derulării prezentului contract, așa cum este acceptat de către achizitor în cadrul ședințelor de lucru. Ultima versiune aprobată a graficului de execuţie şi de plăţi înlocuiește versiunile anterioare și este asimilat unui grafic

de execuţie şi de plăţi acceptat de către părți.

v. Caiet de sarcini elaborat de achizitor - care include obiectivele, sarcinile şi specificaţiile, caracteristicile lucrărilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii achizitorului, menţionând, după caz, metodele şi resursele care urmează să fie utilizate de către executant şi/sau lucrările care trebuie executate, finalizate și predate de către executant, inclusiv nivelurile de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică sau siguranță și altele asemenea, precum și cerințe aplicabile contractantului în ceea

ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția achizitorului;

w. Ordin de începere a lucrărilor – documentul care atestă momentul începerii execuției lucrărilor și prin care achizitorul înștiințează executantul și, după caz, dirigintele de șantier că execuția lucrărilor poate începe. Data prevăzută pentru începerea lucrărilor se consideră data de începere a execuției și este data de la care se calculează durata de execuție;

x. Recepţia lucrărilor - activitate realizată cu participarea achizitorului, executantului precum și a altor părți interesate și componentă a sistemului calităţii în construcţii prin care se certifică finalizarea Lucrărilor executate în conformitate cu documentele contractului (caiet de sarcini, propunere tehnică, propunere financiară), inclusiv modificări ale acestora, dacă este cazul. Recepţia lucrărilor de construcţii se realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel:

i. Recepţie la terminarea lucrărilor – recepția efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect de investiție/obiectiv de investiție, astfel cum este identificat în prezentul contract,

ii. Recepţie finală - recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.

y. Diverse și neprevăzute - cheltuielile incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții; utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de necesități, prin încheierea de act adițional la prezentul contract de lucrări. Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.

z. Durata contractului – intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit Legii, ofertei și documentației procedurii de achiziție, de la data intrării în vigoare a contractului și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. Durata contractului este mai mare decât durata reală de execuție a lucrărilor, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care durata contractului cuprinde și intervalele de timp în care execuția Lucrărilor este sistată sau prelungită. Durata de execuție a lucrărilor nu poate depăși, ca termen, limita termenului la care expiră durata contractului.

aa. Responsabil proiect – persoana responsabilă cu monitorizarea și implementarea prezentului contract.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obligă sa execute, sa finalizeze și să întrețină în perioada de garanție lucrările investiției de bază- Executie lucrari : instalatia de racordare  si  instalatia de utilizare la reteaua de  energie electrica (inclusiv proiectare) a constructiei cu destinatia de Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu”, str. Popa Farcas nr. 23 Municipiul Ploiesti, judetul Prahova, in  perioada  prevazuta  la  art. 7.2 si în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract si sa remedieze toate defectele in perioada de garantie (conform art.17 din contract).

- 4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile si lucrarile prevazute la art. 4.1, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie.

5. Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de catre achizitor, este de ........................................... lei, la care se adaugă TVA, defalcat dupa cum urmeaza:

a) executie instalatie de utilizare _____________________(suma în litere şi în cifre, în lei) lei fără TVA;

b) executie instalatie de racordare_____________________(suma în litere şi în cifre, în lei) lei fără TVA

c) proiectare si verificare tehnica a documentatii tehnice, intocmite conform cerintelor    ATR Nr. 3010230729596/ 26.09.2023, in fisa de solutie avizata in CTE-R SDEE Ploiesti din data de 28.08.2023_________________ (suma în litere şi în cifre, în lei) lei fără TVA);

d) asistenta tehnica  pe toata perioada de executie a lucrarilor__________________(suma în litere şi în cifre, în lei) lei fără TVA;

e) elaborare documentatii avize/autorizatii asa cum sunt preciazate in certificatul de urbanism nr.755/09.08.2023_________________ (suma în litere şi în cifre, în lei) lei fără TVA);

6. Durata contractului

6.1 - Prezentul contract produce efecte de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data efectuarii receptiei finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe dupa dupa constituirea garantiei de buna executie, in  termenul stabilit de catre art.39 alin.(3) din HG nr.395/2016, de la data semnarii contractului.

7.2 - (1) Durata de execuţie a lucrărilor este de 45 zile de la data predarii amplasamentului si primirii Ordinului de începere a lucrărilor, cu posibilitate de sistare a acestora din cauza condiţiilor meteorologice și cu posibilitatea prelungirii corespunzatoare a duratei de execuție prin Act Adițional.          (2) Durata de execuţie a lucrărilor poate fi prelungita, de asemenea, in toate celelalte cazuri stipulate prin prezentul contract sau care decurg din situatiile reglementate de acesta, precum si in situatii exceptionale, fără costuri suplimentare din partea achizitorului, in lipsa culpei dovedite a acesteia.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

(i) Caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;

(ii) Propunerea tehnica;

(iii) Propunerea financiara;

(iv)  clarificarile din perioada de evaluare;

(v) Graficul de executie a lucrarilor;

(vi) Dovada constituirii garantiei de buna executie a contractului;

- Alte anexe, dupa caz (acordul de asociere legalizat, contracte de subcontractare, acte aditionale, angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ prezentat de ofertantul declarat câştigător, etc.);

- Acte aditionale, daca exista.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 -(1) Executantul se obliga sa execute lucrarile de construire prevazute in caietul de sarcini si propunerea tehnica in vederea realizarii investitiei de baza-  Executie lucrari : instalatia de racordare  si  instalatia de utilizare la reteaua de  energie electrica (inclusiv proiectare) a constructiei cu destinatia de Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu”, str. Popa Farcas nr. 23 Municipiul Ploiesti, judetul Prahova la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexa la contract.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,  prevaleaza prevederile caietului de sarcini, respectiv întreaga documentație pusă la dispoziția ofertantului (documentația tehnico-economică, cuprinzând piese scrise, piese desenate, caiete de sarcini, fise tehnice și liste de cantități).

(3) Executantul are obligaţia de a executa lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(4) Executantul este deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.

(5) Executantul este ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.

a) Ofertantul devenit Executant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, toate obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, după cum este aplicabil .

(6) Executantul are urmatoarele responsabilitati :

a) Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;

b) Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;

c) Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;

d) Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;

e) Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;

f) Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante si ale SDEE Ploiesti, la orice moment în derularea Contractului;

g) Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă si SDEE Ploiesti pe durata derulării Contractului;

h) Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul;

i) Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă si de catre SDEE Ploiesti pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;

j) Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante si SDEE Ploiesti a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;

k) Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante si SDEE Ploiesti, pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate;

l) Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;

m) Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă  de rapoarte de progres zilnice, săptămânale și lunare;

n) Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier , SDEE Ploiesti și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).

10.2- Executantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ :

a)Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;

b)Executantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier , a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante si SDEE Ploiesti (după caz);

c)Executantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.

d)Executantul va intocmi documentatia tehnico-economica faza PT, conform aviz de racordare ATR Nr. 3010230729596/ 26.09.2023, in fisa de solutie avizata in CTE-R SDEE Ploiesti din data de 28.08.2023, pentru instalatia de utilizare si racordare, si va obtine toate avizele necesare executiei lucrarilor de la SDEE Ploiesti.

10.3 Executantul, în vederea realizarii lucrărilor/serviciilor ce fac obiectul contractului, în conformitate cu condiţiile calitative şi cantitative prevăzute în contract şi documentele acestuia şi în condiţiile legii, are următoarele obligaţii:

a) să execute, să finalizeze, să predea lucrările care fac obiectul contractului in termenele si conditiile prevazute in contract ori in documentele acestuia şi să remedieze deficienţele constatate în perioada de execuţie şi în perioada de garanţie a lucrărilor în conformitate cu cerinţele beneficiarului (Caietul de sarcini);

b) să remedieze şi să completeze, pe toata durata de garanţie a lucrărilor,  fără costuri suplimentare pentru achizitor, în termenul  recomandat  de comisia de receptie la terminarea lucrărilor şi aprobat de către beneficiar, toate deficienţele, lipsurile şi/sau neconformităţile lucrărilor executate, în raport de lege, contract, proiect şi caietul de sarcini. Pentru remedierile efectuate, executantul este obligat să acorde o perioadă de garanţie egală cu cea prevazută pentru întreaga lucrare, socotită de la data încheierii procesului-verbal de constatare a efectuării remedierilor şi/sau completărilor respective, în privinţa restului neafectat urmând să opereze perioada de garanţie iniţială, în condiţiile contractate.

c) să garanteze  lucrările ce fac obiectul prezentului contract pe o durata de 24 luni în condiţiile prevăzute în prezentul contract şi conform cerinţelor din  documentaţia de atribuire  a prezentului contract.

Durata de garanţie acordată se menţionează în orice document relevant, dar cel putin în procesul verbal de la terminarea lucrărilor/procesul verbal de livrare si montare al dotarilor. Durata de garanţie se prelungeşte de drept cu perioadele în care executantul aduce completările şi/sau remedierile necesare potrivit paragrafului precedent.

La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare. Încercările de calitate se efectuează numai de către laboratoare autorizate în condiţiile legii.

d) să participe la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate, precum şi la toate întrunirile şi convocările dedicate ale entităţilor implicate în realizarea obiectivului pentru care se întocmeşte proiectul;

e) să notifice în termen de 24 de ore achizitorul despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului;

f) să răspundă pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite în perioada de garanţie a lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare privind elaborarea detaliilor de execuţie, în vigoare la data realizării ei;

g) să participe la recepţia la terminarea lucrărilor, precum si la receptia finala;

h) să informeze, de îndată, conducerea achizitorului si celelalte entităţi implicate despre evenimentele privind activitatea aferenta executării prezentului contract şi să ţină evidenţa acestora;

În acest sens, executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor;

i) să propună conducerii achizitorului măsuri pentru perfecţionarea si eficientizarea activităţii aferente executării prezentului contract.

10.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile scrise ale achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, in termen de maxim 48 de ore de la primirea acestora, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

(3) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(4) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.6 –(1) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor şi echipamentelor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

(2) Executantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Executantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Executantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Executantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  Executantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.

10.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) In cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.

10.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.10 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrarii ivite in perioada de garantie a lucrarilor urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrărilor.

10.11 - Executantul raspunde pentru toate deficientele constatate de catre organele Curtii de Conturi cu ocazia controlului activitatii achizitorului si care se datoreaza culpei executantului si se obliga la indeplinirea masurilor dispuse de aceste organe prin actele de control incheiate, in termenele prevazute.

10.12  - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.13 - Obligatiile executantului privind sanatatea si securitatea in munca:

(1) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii personalului propriu. Executantul are obligatia de a asigura pe santier facilitatile de acordare a primului ajutor, in conformitate cu prevederile HG300/2006, Anexa 4.

(2) Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul va asigura toate facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale;

(3) În situaţia producerii unui accident, executantul va transmite, urgent, achizitorului detalii referitoare la producerea accidentului. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele aduse proprietăţii. Accidentele de munca se comunica, cerceteaza si inregistreaza de catre executantul la care este angajata victima.

(4) Executantul va asigura coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe perioada executării lucrărilor si intervenţiilor ulterioare. Această persoană va fi calificată conform cerinţelor  art. 59 din H.G. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

(5) Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie sa respecte obligaţiile generale ce le revin în conformitate cu prevederile din legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce priveşte:

a) menţinerea şantierului în ordine şi într-o stare de curãţenie corespunzãtoare;

b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând seama de condiţiile de acces la aceste posturi;

c) stabilirea cãilor şi zonelor de acces sau de circulaţie;

d) manipularea în condiţii de siguranta a diverselor materiale;

e) întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate, în scopul eliminãrii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea şi sãnãtatea lucrãtorilor;

f) delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi inmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanţelor periculoase;

g) condiţiile de deplasare a materiilor şi materialelor periculoase utilizate;

h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din dărâmari, demolãri şi demontări;

i) adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivã stabilitã pentru diferite tipuri de lucrãri sau faze de lucru;

j) cooperarea dintre angajatori şi lucrãtorii independenţi;

k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeazã în cadrul sau în apropierea şantierului.

10.14 – (1) Pentru persoanele cheie nominalizate in oferta declarata castigatoare pentru îndeplinirea contractului, executantul va prezenta in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului, contractele de muncă/colaborare ale personalului tehnic de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului (copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”).

(2) Persoanele cheie nominalizate in oferta declarata castigatoare vor putea fi inlocuite de catre ofertantul declarat castigator numai in situatia in care sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

(i) in caz de deces/demisie/desfacere a contractului individual de munca sau a raporturilor de serviciu din vina exclusiva a persoanei care are calitatea de persoana cheie nominalizata de executant/expert. Situatia de deces/demisie/desfacere a contractului individual de munca sau a raporturilor de serviciu va fi demonstrata de executant cu documente relevante care vor insoti solicitarea acestuia de inlocuire a expertului;

(ii) expertul propus ca inlocuitor are experienta si calificari cel putin egale cu cele ale expertului inlocuit, iar executantul prezinta documente doveditoare in acest sens, avand caracter obligatoriu documentele solicitate de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire;

(iii) aprobarea autoritatii contractante;

(iv) cu respectarea art.162 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile prevazute in H.G. nr. 419/2018;

(3) In situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la alineatul (2) inlocuirea expertilor va fi considerata ca incadrandu-se in limitele clauzelor de revizuire.

(4) In vederea demonstrarii faptului ca expertul propus respecta cerintele stabilite de achizitor pentru persoana pe care o inlocuieste, executantul va prezenta documente justificative care vor deveni anexa la actul aditional incheiat in acest sens.

10.15- În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Executantul furnizează Autorității Contractante următoarele documente:

•	Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract;

•	Planul de securitate și sănătate al Executantului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele din Planul de securitate și coordonare.

10.16 – Executantul se obliga sa emita factura cel tarziu pana in cea de a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care s-a executat lucrarea (conform art. 319 alin. 16, Cod Fiscal).

10.17.-(1) Executantul garantează calitatea materialelor puse în operă prin ”Certificate de conformitate” pentru principalele materiale şi ”Declaraţie de conformitate” de la furnizor. Acestea vor fi conform ofertei.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele descoperite de el pe durata îndeplinirii contractului, precum şi de a prezenta acestuia, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de execuţie și de plăți, necesar efectuării lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

(3) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. Comunicarea obiecțiunilor nu are ca efect suspendarea executării dispozițiilor primite.În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute anterior determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. În cazul în care obiecțiunile executantului nu sunt fondate și vor genera costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala acestuia.

(4) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în stare de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane, iar la terminarea lucrărilor să îndepărteze molozul în max. 3 zile. În caz contrar, nu se vor plăti lucrările până la remedierea acestor deficienţe. În cazul în care după 7 zile de la notificare, executantul nu a îndepărtat molozul, achizitorul are dreptul de a executa aceste lucrări, iar cheltuielile aferente se vor suporta de către executant.

- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor.

(5) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorect furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

(6) La lucrări executantul trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerinţelor esenţiale. Se vor folosi produse, procedee şi echipamente tradiţionale, precum şi altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzătoare. Produsele pentru construcţii trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor în funcţie de utilizarea preconizată a acestora.La lucrările de construcţii se interzice utilizarea de produse pentru construcţii fără certificarea şi declararea, în condiţiile legii, a performanţei, respectiv a conformităţii acestora.

(7) Pentru obţinerea unor construcţii de calitate din partea executantului sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile:

a) rezistență mecanică și stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

e) protecție împotriva zgomotului;

f) economie de energie și izolare termică;

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

(8) Responsabilul tehnic cu execuţia participă împreună cu comisia de recepţie, la recepţia lucrărilor executate.

(9) Executantul va asigura prin laboratorul său autorizat/acreditat, sau prin contract de prestări servicii cu un laborator autorizat/acreditat conform reglementărilor în vigoare, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea caietului de sarcini.

(10) Executantul va plăti toate redevenţele, chiriile şi alte cheltuieli pentru:

a) materialele depozitate în afara Şantierului, şi

b) depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavări şi a altor materiale în exces (naturale sau artificiale), cu excepţia cazurilor în care zonele de depozitare în interiorul Şantierului sunt specificate în Contract.

(11) Executantul îşi asumă responsabilitatea ca în cazul în care, din vina sa nu se respectă graficul de execuţie/termenul de execuție asumat la data achizitiei, să suporte toate cheltuielile suplimentare datorate întârzierii, legate de terminarea lucrărilor de intervenţie/execuţie.

(12) Executantul asigură semnalizarea rutieră a punctelor de lucru pentru siguranţa circulaţiei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în timpul desfăşurării lucrărilor apar accidente de circulaţie din cauza semnalizării incorecte a punctului de lucru, executantul este direct răspunzător penal şi material conform legilor în vigoare.

11. Obligaţiile principale ale achizitorului

11.1 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru, execuţia, finalizarea şi întreţinerea obiectivului de investitii prevazute in caietul de sarcini si propunerea tehnica in vederea realizarii investitiei de baza Executie lucrari : instalatia de racordare  si  instalatia de utilizare la reteaua de  energie electrica (inclusiv proiectare) a constructiei cu destinatia de Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu”, str. Popa Farcas nr. 23 Municipiul Ploiesti, judetul Prahova, in conditiile si termenele prevazute in contract si in documentele acestuia.

11.2.- Achizitorul aproba sau va returna cu comentarii un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract prezentat în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acestuia de catre Executant .

11.3 -  Aprobarea de către Achizitor a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Executant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe Executant de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.

11.2 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 3 zile de la notificarea executantului, urmand a informa imediat (maxim 48 de ore) executantul in privinta aprobarii sau, dupa caz, a respingerii acestor lucrari.

11.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.4 - Achizitorul va asigura urmărirea şi verificarea acestora de către un Diriginte de şantier autorizat.

11.5 - Achizitorul are obligaţia de a verifica şi a cere completări dacă este necesar în termen de maxim 7 zile la situaţiile de lucrări prezentate de către executant.

11.6 - În perioada de garanţie anunţă pe executant în vederea remedierii defectelor sau degradărilor apărute la lucrări, din vina executantului.

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 – (1) În cazul în care prestatorul nu isi indeplineste la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din valoarea aferenta partii neexecutate din contract, pentru fiecare zi de intarziere.

(2) – In cazul in care cota procentuala prevazuta la alin.(1) este mai mica decat valoarea cotei procentuale minime stabilita in functie de rata dobanzii de referinta a B.N.R. la data calcularii penalitatilor, atunci se va aplica procentul minim raportat la dobanda de referina a B.N.R., in conformitate cu prevederile art. 3 alin.(2)1 din O.G. nr. 13/2011.

12.2 - (1) În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevazut de art. 18.5, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de intarziere.

(2) – In cazul aparitiei unor motive neimputabile achizitorului din care rezulta imposibilitatea obiectiva de a onora facturile in termenul prevazut la art. 18.5, acesta va notifica executantului situatia intervenita, partile avand posibilitatea de a incheia un act aditional prin care sa prelungeasca perioada de 30 de zile.

12.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

12.4 - Pact comisoriu

(1) In caz de neexecutare, executare necorespunzatoare a obligatiilor contractuale principale (art.10) de catre executant, precum si al intarzierii in indeplinirea obligatiilor o perioada mai mare de 20 zile de la data scadentei, din culpa exclusiva  acestuia, achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fara interventia instantei de judecata. Rezilierea opereaza de drept dupa expirarea perioadei de remediere a incalcarii contractuale, notificata de catre achizitor executantului si numai daca executantul nu a remediat respectiva incalcare inauntrul termenului indicat in notificare

(2) In cazurile de neexecutare, executare necorespunzatoare ori intarziere in indeplinirea obligatiilor o perioada mai mare de 20 de zile, din culpa exclusiva a executantului, acesta datoreaza daune compensatorii, care se determina astfel:

(i) pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, executantul are obligatia de a plati achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20% din pretul total, fara TVA, al contractului;

(ii)  in cazul in care executarea este numai partiala si este corespunzatoare, daunele reprezinta 15% din valoarea lucrarilor neexecutate la care se adauga, daca este cazul, si penalitati de intarziere calculate de la data scadentei obligatiei neindeplinite pana la data la care a intervenit rezilierea. Daca nu se poate stabili proportia lucrarilor neexecutate, executantul datoreaza achizitorului daune compensatorii in cuantum de 10% din pretul total, fara TVA, al contractului;

(iii) in cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, executantul datoreaza achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15% din valoarea totala, fara TVA, a contractului, la care se adauga, daca este cazul, si penalitati de intarziere calculate de la data scadentei obligatiei neindeplinite pana la data la care a intervenit rezilierea.

12.5 – (1) In caz de neexecutare, executare necorespunzatoare a obligatiilor contractuale principale (art.11) de catre achizitor, precum si al intarzierii in indeplinirea obligatiilor o perioada mai mare de 20 zile de la data scadentei, din culpa exclusiva a acestuia, executantul are dreptul de a considera contractul desfiintat de plin drept, fara interventia instantei de judecata. Rezilierea opereaza de drept dupa expirarea perioadei de remediere a incalcarii contractuale, notificata de catre executant achizitorului si numai daca achizitorul nu a remediat respectiva incalcare inauntrul termenului indicat in notificare ori, desi respectiva remediere s-a produs, aceasta nu mai poate asigura indeplinirea obiectului contractului.

(2) In caz de reziliere a contractului achizitorul datoreaza executantului, cu titlu de daune compensatorii o suma egala cu 10% din valoarea contractului, fara TVA.

12.6 – Daunele prevazute la art.12.1 – art.12.4 se vor scadea, in principal, din obligatiile de plata scadente pe care achizitorul le are fata de executant si/sau vor fi acoperite prin executarea garantiei de buna executie si a politei de asigurare (daca acestea nu sunt indestulatoare, achizitorul va proceda in conformitate cu dispozitiile art.28.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea, fara TVA, a contractului, pentru perioada de derulare a contractului.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre executant in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in executarea prezentului contract, inclusiv in perioada de garantie a lucrarilor ce fac obiectul contractului sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in realizarea obiectului contractului, din vina executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, executantul este obligat sa-l despagubesca pe achizitor integral si intocmai.

(4) Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică conform art.39 alin (3) din  H.G.395/2016.

- Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie in conformitate cu prevederile art.154 alin.4 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

(5)  In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alineatele precedente, achizitorul are dreptul de a aplica sanctiunea instituita de art.12.4.

(6)  Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie se prelungeste de catre executant, corespunzator cu termenul final de executie a lucrarilor.

(7)   Lucrarile care se realizeaza de catre executant, in perioada in care nu este in termen de valabilitate garantia de buna executie, nu se platesc de catre achizitor, pana la prelungirea valabilitatii garantiei de buna executie, in mod corespunzator.

13.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia de participare şi să emită ordinul de începere a lucrarilor numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie, in termenul prevazut la art. 7.

13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.4 - De fiecare dată când Preţul Contractului este modificat, conform art 19, Executantul  va ajusta valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, în aceeaşi proporţie, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la modificare. De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată ca urmare a unei cereri a Achizitorului, potrivit prevederilor Contractului, Executantul va reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de maxim 5 zile lucratoare de la executarea sumelor cerute de către Achizitor.

13.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:

- 70% din valoarea garanţiei de buna execuţie, în termen de 14 zile de la data incheierii Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă achizitorul nu a formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a garanţiei de bună execuţie, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza Procesului verbal de recepţie finală, dacă achizitorul nu a formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a garanţiei de bună execuţie.

13.5 - Garanţia lucrarilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 - Executantul are obligaţia de a începe executia lucrărilor in termen de cel mult 5 zile de la primirea ordinului emis în acest sens de catre achizitor.

14.2 - Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la data stabilită.

14.3.-Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4- (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie și să aibă ca documente însoțitoare documentele emise în conformitate cu H.G. 622/2004 (republicată) privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu modificările și completările ulterioare. Acestea trebuie să corespundă cu mostrele prezentate achizitorului la punere în operă, respectiv trebuie să prezinte documentelecu privire la utilizarea lor în conformitate cu prevederile legale (documente de conformitate, agremente tehnice etc).

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. Executantul va conveni împreună cu Dirigintele de Şantier data şi locul pentru desfăşurarea testelor. Dirigintele de Şantier va putea schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Executantul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că echipamentele testate, materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile Contractului şi a normelor tehnice în vigoare, atunci costul efectuării acestora va fi suportat de către Executantul, fără a lua în considerare alte prevederi ale Contractului. Dirigintele de Şantier va înştiinţa Executantul, cu cel puţin de 24 de ore înainte, cu privire la intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Dirigintele de Şantier nu se prezintă la data şi locul convenite, Executantul poate începe efectuarea testelor, cu excepţia cazurilor în care Dirigintele de Şantier dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Dirigintelui de Şantier .

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(4) Dacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorii sau testării se identifică echipamente, materiale sau Lucrări cu deficienţe sau neconforme cu prevederile Contractului, Dirigintele de Şantier va putea respinge echipamentele, materialele sau Lucrările prin transmiterea unei înştiinţări către Executant cuprinzând motivaţia respingerii. Executantul va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va asigura că produsul remediat este în conformitate cu prevederile Contractului. Dacă Dirigintele de Şantier solicită refacerea testelor pentru Lucră -

rile remediate, testele se vor repeta în termenii similari cu testele şi condiţiile iniţiale. Dacă respingerea şi refacerea testelor produc achizitorului costuri suplimentare, Executantul va suporta aceste costuri.

(5) Fără a lua în considerare testele sau situaţiile de lucrări anterioare, achizitorul poate solicita Executantului:

a) să înlăture de pe Şantier şi să înlocuiască orice echipament sau material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului;

b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, şi

c) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgentă pentru siguranţa Lucrărilor datorită unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor.

În situaţiile prevăzute la literele a), b) şi c) Executantul se va conforma solicitării într-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp (dacă există) specificată în solicitare, sau în regim de urgenţă. Dacă Executantul nu se conformează solicitării, achizitorul va fi îndreptăţit să angajeze şi să plătească alt Executant care să execute lucrarea. Cu excepţia cazului în care Executantul este îndreptăţit la plată pentru lucrare, Executantul va plăti achizitorului toate costurile rezultate din nerespectarea solicitării.

14.5- Executantul va transmite grafice actualizate la solicitarea achizitorului.

Fiecare grafic va include:

- ordinea în care executantul intenţionează să execute Lucrările,

- fiecare din activităţile de mai sus realizate de subcontractanţi;

- succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract, şi în Programul fazelor determinante.

14.5 - (1) Executantul va prezenta Dirigintelui de Şantier, la sfârşitul fiecărei luni, o situaţie de lucrări, în două exemplare, în care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se consideră îndreptăţit.

(2)-Decontul va conţine: situaţie de lucrări, ataşamente, documentaţie foto despre evoluţia lucrărilor în format electronic cu menţionarea datei şi orei efectuării acestora.

(3)-Situaţiile de lucrări vor avea ca bază ataşamentul lucrărilor real executate şi vor fi anexate copii ale certificatelor de calitate a materialelor puse în operă, respectiv copii ale proceselor-verbale de lucrări ascunse şi de recepţie calitativă al lucrărilor propuse spre decontare, rezultatele testelor, proces-verbal faze determinante.

14.6-(1) Rapoartele privind evoluţia execuţiei Lucrărilor vor fi elaborate de către executant, la cererea achizitorului şi transmise într-un singur exemplar. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive datei ordinului de începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate de regulă în fiecare lună, în termen de 7 zile după ultima zi a perioadei cuprinsă în raport. Raportarea va continua până la terminarea de către executant a tuturor lucrărilor rămase la data de terminare specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

(2) În situaţia în care:

a) evoluţia lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea duratei de execuţie, şi/sau

b) evoluţia lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) graficului de execuţie şi plăţi, atunci achizitorul poate solicita executantului transmiterea, unui grafic actualizat şi unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de executant spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluţiei lucrărilor pentru încadrarea în durata de execuţie. În acest caz, executantul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal şi/sau echipamente, cu riscul şi pe cheltuiala executantului.

(3) Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va plăti achizitorului aceste costuri, precum şi penalităţi pentru întârzieri (dacă este cazul).

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea/suspendarea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire/suspendare a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului, cu incadrarea in fondurile alocate realizarii acestui proiect.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1 - (1) Ansamblul serviciilor prestate si lucrărilor executate sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data  emiterii ordinului de începere.

(2) In cazul nerespectarii graficului de executie se aplica sanctiunea prevazuta de art.12.1 sau, dupa caz, cea prevazuta de art.12.4.

16.2 - (1) Executantul se obligă să comunice finalizarea serviciilor de proiectare, de avizare de catre SDEE Ploiesti (instalatia de racordare) cat si finalizarea lucrarilor de executie si sa solicite organizarea recepţiilor la terminarea acestora.

(2) Pe baza documentatiei elaborate, a situaţiilor de lucrări executate confirmate si a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

(3) Lucrarile de  constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevazute în autorizatie si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor.

(4) Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor este obligatorie pentru toate tipurile de constructii autorizate.

(5) Toate documentațiile întocmite de către Prestator, se vor preda Achizitorului cu proces verbal de predare – primire.

(6) Toate documentațiile întocmite de către Prestator, se vor receptiona de Achizitor, iar în cazul în care, în urma recepției cantitative și calitative, se constată deficiențe sau neclarități în cadrul documentației predate, Prestatorul are obligația de a le rectifica în termen de maxim 5 zile lucrătoare, fără costuri suplimentare.

(7) În cazul în care, în urma depunerii Proiectului tehnic, la SDEE Ploiesti,  în vederea obținerii avizului de conformitate, vor fi sesizate deficiențe sau neclarități, Prestatorul are obligația de a le rectifica, în termenul stabilit de catre aceștia, fără costuri suplimentare

16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 - Perioada de garanţie a lucrarilor curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la data recepţiei finale si este de 24 luni.

17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, in termen de maxim 10 zile de la data comunicarii dispozitiei.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3 - In cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2 alin. (1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalităţi de plată

18.1- Plățile se vor efectua in contul deschis la Trezoreria Statului in baza facturilor însoțite de situațiile de lucrări întocmite si predate de executant si acceptate de Dirigintele de santier si de Autoritatea Contractanta, cu Proces Verbal. Situațiile de lucrări trebuie sa conțină detalierea activităților efectuate in perioada facturata.

18.2.- Situațiile de lucrări vor avea ca baza atașamentele de lucrări real executate, documentație foto, rapoarte privind evoluția execuției lucrărilor si vor fi anexate copii ale certificatelor de calitate a materialelor puse in opera, procese verbale pentru lucrări.

18.3.- Executantul va transmite Dirigintelui de șantier si Autorității Contractante  pentru analizare, verificare si certificare cerințele de plata interimare, in concordanta cu Contractul de lucrări.

18.4.- Plata lucrarilor executate se va efectua in baza următoarelor documente justificative:

- Factura fiscala întocmita in conformitate cu prevederile legale si cu cerintele din contract .

- Situațiile de lucrări întocmite si predate de executant si acceptate de Dirigintele de santier si de Autoritatea Contractanta

- Proces verbal de recepție semnat de parți.

18.5.- (1) Plata execuției lucrărilor efectuate se va face in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii, astfel încât sa fie respectate prevederile art. 6 alin.(1) din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii in executarea obligațiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate intre profesioniști si intre aceștia si autoritățile contractante.

(2) – In cazul aparitiei unor motive neimputabile achizitorului din care rezulta imposibilitatea obiectiva de a onora facturile in termenul prevazut la art. 18.5 (1), acesta va notifica executantului situatia intervenita, partile avand posibilitatea de a incheia un act aditional prin care sa prelungeasca perioada de 30 de zile.

18.6- Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi transmise, in original, la adresa specificata de autoritatea contractanta.

19. Ajustarea  preţului contractului

19.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza, cu exceptia situatiei prevazute de dispozitiile art. 2222 alin.(4) din Legea nr. 98 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

20. Asigurări

20.1 - (1) Prestatorul/Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de a incepe prestarea serviciilor/executia lucrarilor, o asigurare de raspundere civila profesionala in cuantumul valorii contractului (lei cu TVA), asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind serviciile prestate/lucrarile executate, echipamentele, personalul propriu, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice, in conformitate cu dispozitiile art. 31 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

20.3 - (1) In cazul in care executantul, prin activitatea desfasurata, produce pagube achizitorului, acesta din urma are dreptul de a se adresa direct asiguratorului cu care executantul a incheiat polita de asigurare pentru a fi despagubit.

(2) Asiguratorul va plati despagubirea nemijlocit achizitorului pagubit cu exceptia cazului in care executantul asigurat dovedeste ca a despagubit pe achizitor.

20.4 - Executantul are obligatia de a mentine asigurarea prevazuta la pct. 20.1 alin.(1) pe toata durata desfasurarii contractului.

21. Amendamente

21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, conform legii.

21.2 - Aditionarea nu va privi acele clauze a caror modificare ulterioara a fost interzisa de parti prin prezentul contract.

21.3 - Achizitorul nu va fi implicat in niciun fel in disputele de orice natura dintre asociati, in legatura cu executarea contractului (clauza este valabila exclusiv pentru situatia in care executantul este reprezentat de o asociere).

22. Subcontractanţi (daca este cazul)

22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

22.5 – Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile prevazute in H.G. nr. 107/2017 si cele prevazute in O.U.G. nr. 45/2018.

22.6 – Pe parcursul derularii contractului, executantul are dreptul de a inlocui subcontractantii, sau de a introduce noi subcontractanti cu acordul autoritatii contractante, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in conditiile in care lucrarile/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora;

c) renuntarea/retragera subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

22.7 – Noii subcontractanti au obligatia de  prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

22.8 – Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor incheiate intre executant si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin urmatoarele:

a) activitatile ceurmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

22.9 – Contractele prezentate conform punctului 22.8 vor fi in concordanta cu oferta si vor fi anexa la prezentul contract.

22.10 – Autoritatea contractanta va efectua plati direct catre subcontractant/ subcontractantii care isi exprima optiunea in acest sens, printr-o instiintare, doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente ageate de toate cele trei parti, respectiv autoritatea contractanta, executant si subcontracatant, sau de autoritatea contractanta si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, executantul blocheaza confirmarea obligatiilor asumate de subcontractant.

22.11 – Subcontractantul/subcontractantii isi exprima optiunea de a fi platit/platiti direct de catre autoritatea contractanta, la momentul incheierii contractului de achizitie publica, sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica.

22.12 – Dispozitiile prevazute la art. 22.10 si art. 22.11, nu diminueaza raspunderea executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului contract de achizitie publica.

22.13 - Subcontractantul/subcontractantii au obligatia elaborarii planului/planurilor proprii de securitate si sanatate in munca in cel mult 30 de zile de la data incheierii contractului cu executantul.

23. Obligatiile tertului sustinator (daca este cazul)

23.1 - In cazul in care executantul intampina dificultati, sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale, prin implicarea directa pentru acea parte a contractului pentru care executantul a primit susutinere din partea tertului sustinator.

23.2 - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care executantul ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator, pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere.

23.3 - In cazul in care pe perioada derularii contractului va fi necesara interventia tertului sustinator, aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator si executant. Dupa incheierea Actului aditional, termenul de mobilizare a tuturor resurselor in vederea ducerii la indeplinire a contractului este de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii Actului aditional.

23.4 - Tertul sustinator  a raspunde pentru prejudiciile cauzate achizitorului, ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, achizitorul avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.

24. Situatii in care va opera modificarea contractului

24.1 Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate este considerata substantiala atunci cand, prin aceasta modificare, contractul devine substantial diferit fata de cel incheiat initial, respectiv atunci cand este indeplinita una din urmatoarele conditii:

a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire;

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de lucrari în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţie initial;

c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului;

d) un nou contractant  înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 24.2, lit.b).

24.2 Contractul de achiziţie publică va fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situaţii:

a) atunci când modificările indiferent de valoarea acestora, sunt efectuate in baza clauzelor de revizuire mentionate in contract;

b) atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie publică este înlocuit de un nou contractant, respectiv in situatia in care drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;

c) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale;

d) in situatia prevazuta de art.221 alin.(1) lit.f) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

24.3 Achizitorul  va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art. 221 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

25. Cesiunea

25.1 - Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti, sub sanctiunea rezilierii contractului in conditiile prevazute de art.12.4.

26. Forţa majoră

26.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

26.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

26.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

26.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

26.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27. Incetarea contractului

27.1 Contractul inceteaza de drept:

a) prin implinirea duratei pentru care a fost incheiat, conform art.6;

b) in cazul falimentului executantului, conform art.12.3;

c) in caz de forta majora conform art.26.5;

d) in caz de reziliere a contractului, in situatiile si conditiile prevazute in acesta;

e) cu acordul partilor.

28. Soluţionarea litigiilor

28.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

28.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti de la sediul  achizitorului.

29. Limba care guvernează contractul

29.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

30. Comunicari

30.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

30.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabilă contractului

31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi ................... prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,							                        Executant,

MUNICIPIUL PLOIESTI

PRIMAR,